**UNTUK DIISI SEMASA PROJEK DILAKSANAKAN**

**BORANG MRK 02**

1. NOMBOR PENDAFTARAN PKK: 1961015KD009046

2. NAMA KONTRAKTOR : SYARIKAT KOBIN JAYA

3. NOMBOR KONTRAK : JPS.KMSB(SH-KM)N/B/P/16/2012

4. NO. INDEN / PESANAN TEMPATAN : K1930221

5. TAJUK KERJA : KERJA-KERJA MENEBAS, MENCUCI, MEMBUANG SAMPAH SARA[, REBA KAYU SERTA LAIN-;LAIN KERJA BERKAITAN DI KEDUA-DUA CERUN SISI SEAPANJANG PARIT/ALOR/SUNGAI, SKIM SALIRAN TERKAWAL BAN MERBOK, KUALA MUDA.

6. (A) KOS PROJEK ( RM ) : 12.00 (B) TARIKH MILIK TAPAK : 5 (C) TARIKH KERJA DIJANGKA SIAP ( MENGIKUT KONTRAK ) : 2019-02-16

7. **LAPORAN KEMAJUAN KERJA FIZIKAL ;**

(A) KEMAJUAN KERJA MENGIKUT JADUAL : 100%

(B) KEMAJUAN KERJA SEBENAR ( SEMASA ): SEHINGGA: 2019-02-23 **=**

(C) BAYARAN KEMAJUAN SEMASA NO.: 23 JUMLAH BAYARAN KEMAJUAN(RM): 360.00

**KERJA TERGENDALA KERANA MASALAH : TANDAKAN ( X ) PADA RUANG BERKENAAN.**

TIADA

1. MODAL []
2. KEKURANGAN BAHAN []
3. TIADA PEKERJA []
4. TAPAK [✓]
5. CUACA [✓] DISEBABKAN

TIADA

(I) LAIN-LAIN ( NYATAKAN ):

2019-02-28

2019-02-24

5

(J) LANJUTAN MASA

KE :

DARI: SEHINGGA:

TIADA

DISEBABKAN :

(K) L. A. D. DIKENAKAN RM: 0.00 SEHARI, DARI: 2019-02-24 SEHINGGA: 2019-02-28 (L) PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP DIKELUARKAN PADA:2019-02-24

(M) PROJEK MANSUH/DITAMAT ( TARIKH ) :

8. TANDATANGAN : ......................................................... COP RASMI :

PEGAWAI : Azhar bin Ahmad

JAWATAN : Juruteknik TARIKH :

**UNTUK KEGUNAAAN PKK SAHAJA**

9. NOMBOR PROJEK : ...................................................................................

10. CATATAN : ........................................................................................................................................................