**UNTUK DIISI SEMASA PROJEK DILAKSANAKAN**

**BORANG MRK 02**

1. NOMBOR PENDAFTARAN PKK: 0120020211-KD068614

2. NAMA KONTRAKTOR : ADK SEJATI ENTERPRISE

3. NOMBOR KONTRAK : 19/2019

4. NO. INDEN / PESANAN TEMPATAN : IND2919838233

5. TAJUK KERJA : KERJA-KERJA MENEBAS, MENCUCI, MEMBUANG SAMPAH SARAP, REBA KAYU SERTA LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN DI KEDUA-DUA CERUN SISI SEPANJANG PARIT/ALOR/SUNGAI, SKIM SALIRAN TERKAWAL BAN MERBOK, KUALA MUDA.

6. (A) KOS PROJEK ( RM ) : 120.00 (B) TARIKH MILIK TAPAK : 4 (C) TARIKH KERJA DIJANGKA SIAP ( MENGIKUT KONTRAK ) : 2019-04-26

7. **LAPORAN KEMAJUAN KERJA FIZIKAL ;**

(A) KEMAJUAN KERJA MENGIKUT JADUAL : 2%

(B) KEMAJUAN KERJA SEBENAR ( SEMASA ): SEHINGGA: 2019-04-13 **=**

(C) BAYARAN KEMAJUAN SEMASA NO.: 32 JUMLAH BAYARAN KEMAJUAN(RM): 200.00

**KERJA TERGENDALA KERANA MASALAH : TANDAKAN ( X ) PADA RUANG BERKENAAN.**

Lain-Lain

(I) LAIN-LAIN ( NYATAKAN ):

Disebabakan

(J) LANJUTAN MASA

1. MODAL [✓]
2. KEKURANGAN BAHAN [✓]
3. TIADA PEKERJA [✓]
4. TAPAK [✓]
5. CUACA [✓] DISEBABKAN

KE :23 DARI : 2019-04-12 SEHINGGA : 2019-04-30

DISEBABKAN

(K) L. A. D. DIKENAKAN RM: 0.00 SEHARI, DARI: 2019-04-06 SEHINGGA: 2019-04-12 (L) PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP DIKELUARKAN PADA:2019-04-06

(M) PROJEK MANSUH/DITAMAT ( TARIKH ) :

8. TANDATANGAN : ......................................................... COP RASMI :

PEGAWAI : Intan Zahida Bt. Abu Bakar

JAWATAN : Penolong Jurutera JA29 TARIKH :

**UNTUK KEGUNAAAN PKK SAHAJA**

9. NOMBOR PROJEK : ...................................................................................

10. CATATAN : ........................................................................................................................................................